FICHE DE MISSION – STAGIAIRE DSI (Durée : 5 semaines)

Direction des Systèmes d’Information – Heppner

Tuteur : A définir

Départements impliqués : Data, MyPortal, Sécurité, Infrastructures, EDI

1. Objectifs du stage

- Découvrir le fonctionnement global d’une DSI Groupe dans un environnement Transport & Logistique.

- Participer à des missions opérationnelles et d’analyse réparties sur plusieurs pôles (Data, MyPortal, Sécurité, Infra, EDI).

- Réaliser un projet transversal permettant de produire un livrable final valorisable par la DSI.

2. Livrables attendus

- Un mini-rapport Data Quality ou analyse de dataset.

- Une proposition d’amélioration ou mini-FAQ MyPortal sur un flux de demande fréquent.

- Un support pédagogique court (sensibilisation Sécurité / compréhension EDI / simplification Infra).

- Un livrable final transversal (cartographie, synthèse, ou guide).

- Un journal de bord hebdomadaire.

3. Organisation du stage (par semaine)

Semaine 1 – Onboarding & découverte DSI

- Présentation du Groupe, de la DSI, des équipes et des outils.

- Installation environnement, accès et outillage.

- Tour d’horizon Data / MyPortal / Infra / Sécurité / EDI.

- Mini-mission : cartographie des outils métiers et des usages.

Semaine 2 – Immersion Data

- Présentation du pipeline Data et des enjeux de qualité.

- Manipulation d’un jeu de données simple.

- Mini-mission : extraction dataset + visualisation simple + analyse qualité.

- Livrable : rapport Data Quality + visuel.

Semaine 3 – MyPortal & expérience utilisateurs

- Découverte des workflows, typologie de demandes, SLA.

- Suivi d’un flux réel de demande et participation encadrée à sa résolution.

- Mini-mission : analyse d’un type de demande fréquent + recommandations.

- Livrable : mini-FAQ ou proposition d’amélioration.

Semaine 4 – Cybersécurité & Infrastructure

Sécurité : sensibilisation phishing, usurpation, ransomware, revue d’incident anonymisée.

Infra : supervision, stockage, serveurs, réseau, MCO.

- Mini-mission : réalisation d’un support pédagogique (cyber ou infra).

- Livrable : fiche pratique destinée aux utilisateurs ou aux équipes.

Semaine 5 – EDI & projet final

- Présentation des flux EDI clés (ORDERS, DESADV…).

- Observation d’un flux client réel (anonymisé).

- Projet transversal (au choix selon profil) :

  - Micro-audit d’un processus Data

  - Schéma pédagogique d’un flux EDI

  - Support Cyber

  - Cartographie d’un domaine Infra

  - Mini-FAQ MyPortal enrichie

- Livrable : présentation synthétique finale.

4. Compétences développées

- Compréhension transverse d’une DSI Groupe.

- Initiation à la Data (qualité, visualisation, analyse).

- Sensibilisation Sécurité et Infra.

- Découverte des flux EDI.

- Amélioration continue & rédaction de livrables professionnels.

5. Modalités d’encadrement

- 1 point hebdomadaire avec le tuteur (30 min).

- Accompagnement spécifique par les responsables Data, MyPortal, Infra, Sécurité et EDI.

- Accès aux ressources internes nécessaires (tutoriels, documentation, jeux de données).

- Suivi hebdomadaire du journal de bord.

6. Lieu et horaires

- Basé à Rosny-sous-Bois.

- Horaires conformes au cadre du stage et aux règles internes.

7. Conditions matérielles

- Poste de travail fourni.

- Accès aux outils internes selon profil d’habilitation.

- Encadrement par plusieurs experts de la DSI.